Tájékoztató

az ELI-HU Nonprofit Kft. terültén speciálisan a tisztatéri helyiségekben végzett tevékenységekkel kapcsolatos előírásokról

Bevezetés

Jelen tájékoztatás célja, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. terültén speciálisan a tisztatéri helyiségekben végzett tevékenységekkel kapcsolatos előírásokról egy általános ismertetést adjon, melynek sarokpontjai

- a tisztatérben való belépés előtt a munkavégzéshez szükséges eszközök, szerszámok és berendezések tisztítási folyamatai,

- a tisztatéri munkavégzés közben viselendő személyi védőeszközök (tisztatéri ruházat, hajháló)

- a tényleges munkavégzéshez, valamint az azt megelőző és követő munkafolyamatok tisztatéri üzemhez való illesztése.

1. A tisztatérbe való belépést megelőző folyamatok

Speciálisan a tisztatéri munkavégzéshez az ELI-HU Nonprofit Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges, igazolva a Vállalkozó által felhasználni kívánt anyagok, munkaeszközök és egyéb segédanyagok  - összességében bármely Vállalkozó érdekkörébe tartozó tárgy - tisztatérbe való beviteléhez szükséges tisztasága megfelelőségét.

Ezen tisztaságnak való megfelelést alapvetően az ISO 14644-5 szabványban előírt feltételek teljesítése alapozza meg, valamint általánosságban a Vállalkozó által készített

Szeged, ELI-ALPS Kutatóközpont	
tisztatér technológiás (ISO 7 és ISO 8 ) területek takarítási munkafolyamat
 „A” és „B” Épület	
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSA

valamint a

Szeged, ELI-ALPS Kutatóközpont	
Tisztatéri rendszer telepítése – szerelése munkafolyamat		
„A-B” Épület	
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSA

című, a kivitelezés folyamatában részt vevő Felek (Vállalkozó, Műszaki Ellenőr, Megrendelő) által egyhangúan elfogadott tartalmú, irányadó vonatkozású dokumentumok alapján kell végezni.

A takarításra vonatkozóan Megrendelő tisztaterek takarításáért felelős csoportja gyakorlati tanácsokkal segíti a takarítási munkafolyamatot a fentebbi dokumentumokban foglaltakon túl, melynek elvégzése azonban teljes mértékben a javítást végző Vállalkozó érdekkörébe tartozik.

A tisztítási folyamatot követően Megrendelő ellenőrzi a takarítás megfelelőségét, és vagy elfogadja azt – ezzel megadva a belépési engedélyt a tisztatéri munkavégzéshez – vagy további takarítást irányoz elő.

2. A tisztatérben viselendő egyéni védőeszközökről

A védőruházatok az overálból, cipővédőből és szükséges esetben kesztyűből, arcvédő maszkból állnak:

A védőruházatot a zsilipes helységben kell felvenni és a terület elhagyásáig folyamatosan viselni kell.

3. A tisztatéri munkafolyamatokról

Az 1. pontban hivatkozott szabványi- és Technológiai Utasítás hivatkozások rendelkeznek a tisztatérbe való belépést megelőző, valamint a munka közben betartandó szabályokról, állapotokról.

Vállalkozónak a munka során figyelemmel kell lennie arra, hogy ezen speciális épített környezetben a munkavégzés a szokásosnál nagyobb munkafegyelmet és körültekintést igényel, különösen pedig a már a helyiségben esetlegesen benn lévő nagy értékű kutatástechnológiai berendezések épségének és környezetének megóvása átlagon felüli munkaszervezési előírások betartását teszi szükségessé. Ennek következményeként a legnagyobb mértékig együtt kell működnie Megrendelővel a munkafolyamatok során.

Ezen előírások betartásának szükséges feltétele, hogy a tényleges munkát végző Vállalkozó ismeretében legyen általánosságban az ilyen speciális munkaterületen végzett munka feltételeivel, ezt pedig előzetesen írásban megküldje Megrendelőnek (Technológiai Utasítás), vagy a helyszínen azt egyeztesse Megrendelő tisztaterek fenntartásáért felelős vezetőjével, és utóbbi írásban hozzájáruljon a munka elvégzéséhez.

A munkavégzést ezt követően Vállalkozó a Megrendelő szoros, személyes felügyelete mellett végezheti. A munkavégzés során Megrendelő képviselője utasítást adhat a nem szakszerű munkavégzés azonnali felfüggesztésére, ennek álló és mozgóképi rögzítésére. A hibás munkavégzés miatti károk enyhítésére Vállalkozónak a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legteljesebb mértékű kármentést köteles elvégezni, valamint a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkozásért jót kell álljon.

Kelt: Szeged, 2017. június 01.